# Analiza trenutnog stanja projekta i predlog daljih koraka

## Uvod

U ovom dokumentu analiziran je trenutni kod u repozitorijumu mgasic/ai‑code‑orchestrator i upoređen sa funkcionalnim i tehničkim zahtevima definisanim u priloženoj dokumentaciji (verzija 2.0.0, 3.0 i „Enhanced RAG“). Dokumentacija za verziju 2.0.0 proširuje skeletni v0.1.0 na pluggable RAG sistem, višemodelski router, upravljanje troškovima i paralelnu egzekuciju【663633728689534†L24-L34】【663633728689534†L118-L137】, dok „AI Code Orchestrator v03” uvodi domenski agnostičan pristup sa DSL‑om za konfiguraciju znanja.

## Pregled opisanih funkcionalnosti

Najvažniji zahtevi iz dokumentacije su:

- Pluggable RAG subsystem – retriver treba da se prebaci sa prostog pretraživanja na vektorsku bazu, npr. Chroma, Faiss ili Weaviate【663633728689534†L120-L124】【663633728689534†L200-L207】. Dokumentacija napominje da se vektorske baze lako pokreću lokalno i nude skalabilnost.

- Višemodelski router i selekcija modela – ModelRouter bira odgovarajući model i provajdera za svaku fazu koristeći YAML konfiguraciju. Različite faze (analiza, arhitektura, implementacija, testiranje, QA) mapiraju se na modele kao što su Claude Sonnet, GPT‑4o i Gemini 2.5 Pro【663633728689534†L149-L176】.

- Optimizacija tokena i minimalno slanje konteksta – kontekst se skraćuje, šalje se samo diff, komunikacija između agenata se zasniva na strukturi JSON【663633728689534†L182-L193】.

- Upravljanje troškovima i budžeti – CostManager prati potrošnju tokena i troškove, primenjuje limite po zadatku, satu i danu te emituje upozorenja kod 80 % budžeta【663633728689534†L134-L137】【663633728689534†L218-L233】.

- Paralelna egzekucija i konsenzus – v2.0.0 uvodi asinhronu paralelizaciju faza koje se mogu izvoditi uporedo i mehanizam proizvođač–recenzent u kome jedan model predlaže, a drugi potvrđuje dizajn ili kod【663633728689534†L24-L34】.

- Domenska ekstenzija – v03 uvodi YAML‑baziranu DSL za definisanje izvora znanja i strategija RAG‑a po domenu, čime se olakšava rad sa različitim domenima bez promene koda.

## Trenutno stanje repozitorijuma

U repozitorijumu se nalazi osnovna implementacija (v0.1.0) koja obuhvata kostur orkestratora i osnovne agente. Analiza ključnih fajlova pokazuje:

- Orchestrator – core/orchestrator.py definiše klasu Orchestrator koja instancira CostManager, ModelRouter, LLMClient, OutputValidator, TracingService i RAGRetriever【339330685721275†L34-L43】. Metod run_pipeline sekvencijalno poziva faze analize, arhitekture, implementacije i testiranja, beleži događaje i smešta rezultate u direktorijum outputs【339330685721275†L125-L184】. Pararelizacija i konsenzus nisu implementirani; faze se izvode jedna za drugom, a generisani kod se ne recenzira.

- Retriver – core/retriever.py učitava JSON dokumente iz direktorijuma rag/domain_indices i pretražuje ih preko prostog poklapanja ključnih reči【688617387704873†L0-L7】【688617387704873†L40-L66】. Kôd sugeriše da se za produkciju može zameniti vektorskom bazom, ali integracija nije dodata.

- Model router i LLM klijent – u repozitorijumu postoji osnovna konfiguracija config/model_mapping.yaml, ali ModelRouter implementacija je minimalna; ne podržava izbor različitih provajdera ni konsenzus.

- Upravljanje troškovima – CostManager prati potrošene tokene, ali ne evidentira dnevne ili satne budžete niti emituje upozorenja; budžeti su hard‑kodirani za testove.

- Domenski DSL – YAML DSL definisan u v03 i u priloženim dokumentima nije prisutan; nema skripti za ingestiranje domenih znanja, chunkovanje ili treniranje vektorske baze.

- CLI i API – README objašnjava korišćenje CLI‑a za pokretanje agent pipeline‑a, ali API Gateway sa autentikacijom i rate limiting‑om iz v2.0.0 nije implementiran.

### Razlike u odnosu na dokumentaciju

- RAG sistem – Trenutni retriver ne koristi vektorske baze; vektorizacija, metapodataka i napredni algoritmi pretrage iz „Enhanced RAG” nisu prisutni. Dokumentacija navodi da vektorska baza treba da bude pluggable i da se može lako zameniti【663633728689534†L120-L124】【663633728689534†L200-L207】.

- Model routing i konsenzus – Kôd sadrži ModelRouter, ali u praksi se koristi jedan zadani model. U dokumentaciji se insistira na višemodelskom izboru i konsenzus mehanizmu kojim se nekoliko modela takmiči i glasaju【663633728689534†L149-L176】.

- Token optimizacija – Ne postoje tehnike za skraćivanje konteksta, slanje diffa niti strukturalna komunikacija između agenata【663633728689534†L182-L193】.

- Budžeti i izveštavanje – CostManager treba da implementira dnevni, satni i po‑task budžet i da prekine izvršavanje kada se limit prekorači【663633728689534†L218-L233】. Trenutna verzija ne prekida rad pri prelasku budžeta niti šalje upozorenja.

- Paralelna egzekucija i recenzija – Faze se izvršavaju sekvencijalno; nema asinhronog pokretanja niti petlje proizvođač–recenzent.

- Domenska konfiguracija – Nije implementiran YAML‑bazirani DSL za opis domena; ne postoje alati za ingestiranje različitih izvora znanja (kôd, wiki, baze) ni za granularno chunkovanje.

- Dokumentacija i testovi – Iako je priložena dokumentacija opsežna, repozitorijum ne sadrži automatizovane testove ni primere upotrebe za nove funkcionalnosti.

## Preporučeni sledeći koraci

Da bi projekat dostigao zahteve definisane u priloženoj dokumentaciji, predlažu se sledeće aktivnosti:

- Implementirati pluggable RAG – Izabrati vektorsku bazu (ChromaDB/Faiss) i napisati modul za ingestiranje dokumenata iz domena. Modul treba da podrži pametno chunkovanje (moguće iz „ADVANCED_RAG”) i upisivanje metapodataka (npr. tip izvora, pozicija u kodu). Nakon ingestiranja, RAGRetriever bi birao kontekst preko semantičkog pretraživanja umesto ključnih reči.

- Proširiti ModelRouter – Napraviti YAML konfiguraciju koja mapira faze i specijaliste na različite modele i provajdere. Uvesti mehanizam za konsenzus gde se generišu više predloga (npr. Sonnet, GPT‑4o i Gemini), porede se rezultati i bira najbolji.

- Optimizacija tokena – Implementirati režime kontekst‑skraćenja (retain‑k, diff‑slanje) i strukturisanu komunikaciju baziranu na JSON‑porukama da bi se smanjio broj tokena i troškovi【663633728689534†L182-L193】.

- Upravljanje troškovima – Dopuniti CostManager budžetima (task, sat, dan), automatskim upozorenjima pri 80 % potrošnje i mehanizmom prekida kada se limit dostigne【663633728689534†L134-L137】【663633728689534†L218-L233】. Dodati funkciju za izvoz izveštaja.

- Asinhrona i paralelna egzekucija – Refaktorisati run_pipeline da faze koje nemaju zavisnosti (npr. backend i frontend implementacija) pokreće paralelno korišćenjem asyncio.gather. Implementirati petlju proizvođač–recenzent gde drugačiji model proverava rezultat i pruža feedback.

- Domenski DSL i ingestija – Implementirati YAML DSL definisanu u v03 za opis izvora znanja, chunking strategije, filtere i parametre RAG‑a. Napraviti CLI alat za ingestiju koji generiše vektorski indeks prema navedenim pravilima.

- API i autentikacija – Dodati FastAPI gateway sa autentikacijom, rate‑limitingom i end‑point‑ovima za pokretanje faza, upravljanje budžetima i preuzimanje izveštaja, kako je opisano u arhitekturi v2.0.0.

- Testiranje i dokumentacija – Uvesti jedinicne testove za nove module, integracione testove za pipeline i primere upotrebe. Ažurirati README da odražava nove mogućnosti, uključujući instalaciju lokalnih vektorskih baza i konfiguraciju modela.

## Zaključak

Repozitorijum trenutno predstavlja minimalnu verziju orkestratora namenjenu demonstraciji koncepta, dok priložena dokumentacija opisuje mnogo napredniji i sveobuhvatniji sistem. Da bi se postigla funkcionalna usklađenost, potrebno je uvesti pluggable RAG, višemodelsku orkestraciju, optimizaciju tokena, mehanizme konsenzusa i recenzije, kao i upravljanje troškovima i budžetima. Ove nadogradnje će omogućiti da AI Code Orchestrator isporučuje visokokvalitetan kod u različitim domenima uz efikasno korišćenje resursa i jasnu kontrolu troškova.